贵州移动项目会议纪要

时间：2012年4月27日星期五上午

地点：分公司会议室

参与人：张颖勇 张国敬 金祝华 邹小明 周健 康多全 郭旭

会务通项目：

一：张国敬就现场与客户沟通进行情况介绍。总体情况尚好，功能得到了客户的认可。但就一些细节问题仍需改进，如会议标题过长导致UI界面排版不整齐等问题会影响到用户体验。

国敬并且就与客户沟通反馈的一些问题,提交项目组内讨论。具体内容如下:

1. 用餐安排 有的如家宴可分组。分组方式不够方便 如何调整更加方便。
2. 二维码扫描不采用手机方式，采用仪器扫描方式 是否可行。
3. FRID 户外签到 如何实现。
4. 签到功能的分类：如议程签到 用餐签到等。
5. 客户端开发与安顺分公司 想与我们服务端联调等问题。

创新在我身边项目

一：项目组成员金祝华，邹小明，康多全分别介绍当前项目个人开发模块的进度及一些相关问题。小明反映因为美工资源紧张，页面的样式及个人中心页面问题。祝华就博文的一些功能实现与问题和国敬进行了沟通。

二：张国敬就项目存在的问题与客户的交流等情况进行了反馈。

1. 客户自己对需求不了解，客户自己又比较繁忙。需求不够明确。
2. 客户给我们的开发时间太短，进度双方理解有误差。导致项目比较被动。
3. 针对第一版演示效果，客户提出了页面的效率比较低，如返回功能，有时导致页面报错等问题。大家就这个问题进行了讨论，或可能尽量纯客户端开发最好。若不能，主要功能用客户端来进行开发。这样避免了一些页面的不足。最后大家统一下：先把页面版本开发完成。客户端功能后续进行资源申请。

从两个项目大家反映项目的UI资源及测试资源比较紧缺，公司也针对此问题进行了一些举措。